BRD & PRD

Student Opportunity Hub

Bảng tin Cơ hội Sinh viên

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Loại tài liệu | Business Requirements Document + Product Requirements Document |
| Phiên bản | 1.1 - Bản làm lại, chuẩn hóa cấu trúc |
| Ngày | 16/07/2026 |
| Phạm vi | Web responsive MVP cho bảng tin cơ hội sinh viên |
| Đối tượng sử dụng | Nhà trường, Product Owner, Business Analyst, UX/UI, kỹ thuật, QA và đối tác |

Mục lục tóm tắt

1. Executive Summary

2. Business Requirements Document (BRD)

3. Product Requirements Document (PRD)

4. Non-Functional Requirements

5. Data Model, Roadmap and Traceability

6. Open Questions and Approval

1. Executive Summary

Student Opportunity Hub là bảng tin điện tử tập trung các cơ hội dành cho sinh viên: thực tập, việc làm tại startup, cuộc thi đổi mới sáng tạo, hackathon, học bổng, quỹ đầu tư và chương trình ươm tạo. Sản phẩm giúp sinh viên tìm đúng cơ hội nhanh hơn, không bỏ lỡ hạn, đồng thời giúp nhà trường và đối tác kiểm soát chất lượng nội dung, quy trình kiểm duyệt và hiệu quả tiếp cận.

MVP tập trung vào bốn năng lực cốt lõi: bảng tin công khai có tìm kiếm/lọc; tài khoản sinh viên với lưu và nhắc hạn; cổng đăng bài cho đối tác; hàng đợi kiểm duyệt, vòng đời bài đăng, dashboard và nhật ký vận hành.

| Kết luận chính | Nội dung |
| --- | --- |
| Vấn đề | Thông tin cơ hội đang phân tán, thiếu chuẩn dữ liệu, khó xác minh và dễ hết hạn. |
| Giá trị | Một nguồn tập trung, có phân loại, kiểm duyệt, nhắc hạn và đo lường. |
| Người dùng chính | Sinh viên, đối tác đăng tin, kiểm duyệt viên, quản trị viên. |
| Không làm trong MVP | Nộp CV nội bộ, phỏng vấn, chấm ứng viên, thanh toán, app mobile native và crawler tự do. |

2. Business Requirements Document (BRD)

2.1 Problem Statement

Thông tin cơ hội cho sinh viên hiện nằm rải rác trên website trường, fanpage, nhóm mạng xã hội, email, nền tảng tuyển dụng và kênh của tổ chức bên ngoài. Mỗi nguồn có độ tin cậy, trường dữ liệu và thời hạn khác nhau, khiến sinh viên phải tự theo dõi nhiều nơi và dễ phát hiện cơ hội khi đã gần hết hạn.

Thiếu một nguồn tập trung để tìm kiếm, so sánh và theo dõi cơ hội dành riêng cho sinh viên.

Thông tin có thể thiếu trường quan trọng, trùng lặp, hết hạn hoặc chưa được xác minh.

Sinh viên khó lọc theo lĩnh vực, kỹ năng, địa điểm, hình thức, đối tượng và thời hạn.

Nhà trường khó đo mức độ quan tâm, lượt tiếp cận và hiệu quả từng nhóm cơ hội.

Đối tác chưa có quy trình thống nhất để gửi, cập nhật và đóng thông tin.

2.2 Business Objectives

| Mã | Mục tiêu | Chỉ số đo lường đề xuất |
| --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Tập trung cơ hội từ nhiều nguồn vào một hệ thống. | Hỗ trợ đủ 7 nhóm cơ hội; ít nhất 90% bài có đủ trường bắt buộc. |
| OBJ-02 | Giảm thời gian tìm cơ hội phù hợp. | Sinh viên tìm được danh sách phù hợp trong tối đa 3 phút; tìm kiếm phản hồi tối đa 3 giây. |
| OBJ-03 | Hạn chế thông tin hết hiệu lực hoặc thiếu tin cậy. | 100% bài có hạn hoặc trạng thái; bài hết hạn tự ẩn khỏi danh sách đang mở. |
| OBJ-04 | Tăng tương tác của sinh viên với cơ hội. | Theo dõi lượt xem, lưu, chia sẻ và nhấp đăng ký theo từng học kỳ. |
| OBJ-05 | Chuẩn hóa quy trình đăng và duyệt. | 100% bài do đối tác gửi đi qua kiểm duyệt trước khi công khai. |

2.3 Guiding Principles

Sinh viên là trung tâm: tìm, lọc, lưu và đăng ký phải đơn giản.

Thông tin rõ ràng: nguồn, hạn, điều kiện, quyền lợi và cách đăng ký phải dễ nhận biết.

Tin cậy có kiểm soát: nội dung công khai phải có nguồn và người chịu trách nhiệm.

Không tạo rào cản không cần thiết: khách có thể xem nội dung công khai; đăng nhập chỉ cần cho cá nhân hóa.

2.4 Stakeholders and Responsibility

| Bên liên quan | Quan tâm chính | Trách nhiệm | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinh viên | Tìm cơ hội phù hợp, không bỏ lỡ hạn. | Tìm kiếm, lọc, xem, lưu, chia sẻ, theo dõi và báo cáo nội dung. | Cao |
| Quản trị viên | Vận hành nền tảng ổn định. | Quản lý người dùng, danh mục, phân quyền, cấu hình và nhật ký. | Cao |
| Kiểm duyệt viên/Phòng CTSV | Chất lượng và độ tin cậy nội dung. | Kiểm tra nguồn, nội dung, thời hạn; duyệt, từ chối, yêu cầu sửa hoặc gỡ bài. | Cao |
| Doanh nghiệp/Startup/Quỹ | Tiếp cận đúng sinh viên. | Tạo, cập nhật bài đăng và phản hồi yêu cầu sửa. | Trung bình-Cao |
| CLB/Khoa/Phòng ban | Truyền thông nguồn nội bộ. | Đề xuất, tổng hợp và lan tỏa cơ hội. | Trung bình |
| Ban giám hiệu/Quản lý | Giá trị và hiệu quả vận hành. | Phê duyệt chính sách và theo dõi báo cáo. | Cao |
| Nhóm phát triển/vận hành | Triển khai và bảo trì. | Xây dựng, bảo mật, sao lưu và hỗ trợ người dùng. | Trung bình-Cao |

2.5 Business Scope

In scope cho phiên bản đầu:

Bảng tin công khai cho 7 nhóm cơ hội.

Tìm kiếm, lọc, sắp xếp, xem chi tiết và nhấp đăng ký qua nguồn chính thức.

Tài khoản sinh viên, lưu cơ hội, theo dõi và nhắc hạn.

Cổng đối tác để tạo nháp, xem trước, gửi duyệt, sửa và theo dõi trạng thái.

Hàng đợi kiểm duyệt, xử lý báo cáo, tạm ẩn, gỡ bài và ghi nhật ký.

Quản trị người dùng, vai trò, danh mục, cấu hình và báo cáo cơ bản.

Out of scope cho MVP:

Nộp CV và xử lý toàn bộ quy trình tuyển dụng trực tiếp trong hệ thống.

Phỏng vấn, chấm điểm ứng viên hoặc quản lý hợp đồng lao động.

Giải ngân học bổng/quỹ đầu tư và xử lý thanh toán.

Quản lý học tập, điểm số hoặc hồ sơ học vụ.

Tự động thu thập dữ liệu từ mọi website bên ngoài khi chưa có thỏa thuận hoặc API hợp lệ.

Ứng dụng di động native; MVP ưu tiên web responsive.

2.6 Business Workflow

Đối tác tạo bài đăng ở trạng thái Nháp, điền dữ liệu và gửi duyệt.

Kiểm duyệt viên kiểm tra nguồn, độ đầy đủ, nội dung và thời hạn.

Bài được duyệt chuyển sang Đang mở vào thời điểm công bố.

Sinh viên tìm kiếm/lọc, xem chi tiết, lưu hoặc nhấp liên kết đăng ký chính thức.

Hệ thống nhắc hạn cho người theo dõi; đến hạn, bài tự chuyển Hết hạn.

Quản trị và kiểm duyệt theo dõi thống kê, báo cáo và nhật ký để cải thiện chất lượng.

2.7 Minimum Opportunity Data

| Nhóm dữ liệu | Trường bắt buộc | Trường tùy chọn |
| --- | --- | --- |
| Nhận diện | Tiêu đề, loại cơ hội, đơn vị tổ chức | Ảnh bìa, thẻ nổi bật |
| Nội dung | Mô tả, đối tượng/điều kiện, cách đăng ký | Quyền lợi, số lượng, tài liệu đính kèm |
| Thời gian | Ngày công bố, hạn đăng ký | Ngày diễn ra, mốc vòng thi/phỏng vấn |
| Địa điểm | Hình thức online/offline/hybrid | Địa chỉ cụ thể |
| Nguồn & liên hệ | Liên kết nguồn/đăng ký, đơn vị chịu trách nhiệm | Email, điện thoại hỗ trợ |
| Quản trị | Trạng thái, người tạo, thời điểm tạo/cập nhật | Ghi chú kiểm duyệt nội bộ |

2.8 Business Rules

| Mã | Quy tắc |
| --- | --- |
| RULE-01 | Mỗi cơ hội thuộc đúng một loại chính; có thể gắn nhiều lĩnh vực, kỹ năng và thẻ phụ. |
| RULE-02 | Không công khai bài thiếu tiêu đề, mô tả, đơn vị, đối tượng/điều kiện, hạn và cách đăng ký hợp lệ. |
| RULE-03 | Bài do đối tác tạo phải được kiểm duyệt trước khi chuyển sang Đang mở. |
| RULE-04 | Hạn đăng ký phải lớn hơn hoặc bằng ngày công bố; bài không có hạn cần ngày rà soát. |
| RULE-05 | Khi qua hạn, hệ thống tự chuyển bài sang Hết hạn và ẩn khỏi danh sách đang mở. |
| RULE-06 | Thay đổi quan trọng trên bài đang mở phải lưu phiên bản và có thể yêu cầu duyệt lại. |
| RULE-07 | Bài trùng được xác định theo tiêu đề, đơn vị, thời hạn và liên kết nguồn. |
| RULE-08 | Liên kết hành động dùng HTTPS khi nguồn hỗ trợ; người dùng được cảnh báo khi rời hệ thống. |
| RULE-09 | Nội dung vi phạm, thu phí không minh bạch, giả mạo, phân biệt đối xử hoặc lừa đảo phải bị từ chối/tạm ẩn. |
| RULE-10 | Khách được xem/tìm kiếm nội dung công khai; đăng nhập cần cho lưu, theo dõi và thông báo. |
| RULE-11 | Mỗi sinh viên chỉ có một bản ghi lưu cho một cơ hội. |
| RULE-12 | Người dùng chỉ nhận thông báo theo cài đặt đồng ý và luôn có thể tắt thông báo không bắt buộc. |
| RULE-13 | Báo cáo đối tác chỉ dùng dữ liệu tổng hợp, không công khai danh tính cá nhân. |
| RULE-14 | Quyết định duyệt, từ chối, ẩn hoặc gỡ phải ghi nhận người thực hiện, thời gian và lý do. |
| RULE-15 | Quản trị viên có thể khóa tài khoản vi phạm nhiều lần; việc khóa phải có lý do và nhật ký. |

2.9 Opportunity Lifecycle

| Trạng thái | Ý nghĩa | Chuyển tiếp hợp lệ |
| --- | --- | --- |
| Nháp | Chưa gửi kiểm duyệt. | Chờ duyệt, Xóa |
| Chờ duyệt | Đang chờ đánh giá. | Đã duyệt, Yêu cầu sửa, Từ chối |
| Yêu cầu sửa | Cần cập nhật theo góp ý. | Nháp/Chờ duyệt |
| Đã duyệt | Hợp lệ, chờ thời điểm công bố. | Đang mở, Tạm ẩn |
| Đang mở | Đang tiếp nhận đăng ký. | Hết hạn, Đã đóng, Tạm ẩn |
| Tạm ẩn | Không công khai để kiểm tra. | Đang mở, Đã đóng |
| Hết hạn | Đã qua hạn đăng ký. | Lưu trữ/Mở lại sau kiểm duyệt |
| Đã đóng | Đơn vị đóng trước hạn hoặc quản trị gỡ. | Lưu trữ/Mở lại sau kiểm duyệt |

2.10 Constraints, Assumptions, Dependencies and Risks

| Nhóm |  | Nội dung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Constraints |  | Web responsive là ưu tiên; kiểm duyệt có nguồn lực giới hạn; tuân thủ dữ liệu cá nhân; nguồn ngoài có độ tin cậy khác nhau; ngân sách thông báo/lưu trữ có giới hạn. |  |
| Assumptions |  | Nhà trường có quản trị và kiểm duyệt; đối tác chịu trách nhiệm thông tin; sinh viên có email hợp lệ; danh mục được chuẩn hóa trước khi nhập dữ liệu chính thức. |  |
| Dependencies |  | Xác thực/email, chính sách kiểm duyệt, danh mục chuẩn, hợp tác đối tác, hạ tầng lưu trữ/sao lưu/giám sát. |  |
| Rủi ro | Mức độ |  | Hướng giảm thiểu |
| Nội dung giả mạo/lừa đảo | Cao |  | Xác minh nguồn và đối tác; kiểm duyệt; báo cáo nhanh; tạm ẩn; lưu nhật ký. |
| Bài hết hạn hoặc liên kết hỏng | Cao |  | Tự động hết hạn; kiểm tra liên kết định kỳ; cho người dùng báo cáo. |
| Ít cơ hội giai đoạn đầu | Trung bình |  | Hợp tác với phòng ban/CLB/đối tác; kế hoạch nhập dữ liệu ban đầu. |
| Thông báo gây phiền | Trung bình |  | Cho phép chọn chủ đề, tần suất và tắt thông báo. |
| Dữ liệu cá nhân bị dùng sai | Cao |  | Thu thập tối thiểu; phân quyền; mã hóa; nhật ký; chính sách lưu/xóa dữ liệu. |
| Thông tin trùng lặp | Trung bình |  | Phát hiện trùng theo trường khóa; gộp hoặc từ chối bản sao. |

3. Product Requirements Document (PRD)

MVP web responsive cho Student Opportunity Hub

3.1 Product Summary

PRD chuyển hóa mục tiêu nghiệp vụ trong BRD thành năng lực sản phẩm, hành vi chức năng và thuộc tính chất lượng có thể thiết kế, phát triển và kiểm thử. MVP phải cho phép khám phá cơ hội công khai, cá nhân hóa cơ bản cho sinh viên, quản lý bài đăng cho đối tác, kiểm duyệt nội dung và quản trị nền tảng.

3.2 Target Users

| Persona | Nhu cầu chính | Khó khăn hiện tại | Giá trị sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinh viên | Tìm đúng cơ hội, không bỏ lỡ hạn, lưu và theo dõi. | Thông tin phân tán, khó lọc, thiếu tin cậy. | Bảng tin tập trung, bộ lọc rõ và nhắc hạn. |
| Đối tác đăng tin | Tiếp cận đúng sinh viên và quản lý bài đã gửi. | Đăng lại nhiều kênh, khó biết hiệu quả. | Quy trình gửi duyệt và thống kê bài đăng. |
| Kiểm duyệt viên | Bảo đảm nội dung đúng, đủ, còn hạn. | Xử lý thủ công, thiếu dấu vết. | Hàng đợi duyệt, ghi chú, báo cáo và nhật ký. |
| Quản trị viên | Quản lý hệ thống và theo dõi vận hành. | Danh mục/quyền phân tán, khó thống kê. | Trang quản trị tập trung và dashboard. |

3.3 MVP Goals and Product Metrics

Cung cấp bảng tin công khai có đủ 7 loại cơ hội và trang chi tiết chuẩn hóa.

Cho phép sinh viên đăng nhập, lưu cơ hội, quản lý quan tâm và nhận nhắc hạn.

Cho phép đối tác tạo, sửa, xem trước và gửi bài để kiểm duyệt.

Cho phép kiểm duyệt viên quản lý vòng đời bài đăng và xử lý báo cáo.

Cung cấp quản trị danh mục, người dùng, phân quyền, nhật ký và thống kê cơ bản.

| Chỉ số | Cách tính | Mục tiêu thử nghiệm |
| --- | --- | --- |
| Cơ hội hợp lệ đang mở | Số bài trạng thái Đang mở và chưa quá hạn. | Thiết lập baseline trong 4 tuần đầu. |
| Tỷ lệ hoàn tất tìm kiếm | Phiên có xem chi tiết hoặc nhấp đăng ký / phiên có tìm kiếm. | Tối thiểu 40% sau giai đoạn ổn định. |
| Tỷ lệ nhấp đăng ký | Lượt nhấp đăng ký / lượt xem chi tiết. | Theo dõi theo loại cơ hội. |
| Thời gian duyệt trung vị | Từ lúc gửi duyệt đến quyết định đầu tiên. | Tối đa 2 ngày làm việc. |
| Tỷ lệ bài đủ dữ liệu | Bài công khai đủ trường bắt buộc / tổng bài công khai. | Tối thiểu 95%. |
| Tỷ lệ liên kết hỏng | Bài đang mở có liên kết không truy cập được / tổng bài đang mở. | Dưới 2%. |

3.4 Business Capabilities

| Mã | Năng lực | Mô tả | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| CAP-01 | Khám phá cơ hội | Duyệt danh sách, tìm kiếm, lọc, sắp xếp và xem chi tiết. | Must |
| CAP-02 | Cá nhân hóa sinh viên | Hồ sơ quan tâm, cơ hội đã lưu, lịch sử xem và gợi ý cơ bản. | Must |
| CAP-03 | Theo dõi và thông báo | Theo dõi cơ hội/chủ đề, nhắc hạn, thông báo thay đổi và tùy chọn nhận tin. | Must |
| CAP-04 | Quản lý nội dung đối tác | Tạo bản nháp, xem trước, gửi duyệt, sửa và theo dõi trạng thái bài. | Must |
| CAP-05 | Kiểm duyệt nội dung | Hàng đợi duyệt, phản hồi, duyệt/từ chối/ẩn/gỡ và xử lý báo cáo. | Must |
| CAP-06 | Quản lý vòng đời | Lập lịch công bố, tự hết hạn, đóng sớm, mở lại và lưu trữ. | Must |
| CAP-07 | Quản trị nền tảng | Người dùng, vai trò, danh mục, cấu hình, nguồn và nhật ký. | Must |
| CAP-08 | Đo lường và báo cáo | Lượt xem, lưu, chia sẻ, nhấp đăng ký, bài theo trạng thái và xuất báo cáo. | Should |
| CAP-09 | Quản lý chất lượng dữ liệu | Phát hiện trùng, kiểm tra trường bắt buộc, liên kết và độ mới nội dung. | Should |
| CAP-10 | Tích hợp và mở rộng nguồn | Nhập dữ liệu có kiểm soát hoặc tích hợp nguồn qua API trong tương lai. | Could |

3.5 Functional Requirements

Xác thực và tài khoản

| Mã | Yêu cầu | Tiêu chí chấp nhận | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-AUTH-01 | Đăng ký bằng email, mật khẩu và thông tin tối thiểu. | Email không trùng; mật khẩu đạt chính sách; gửi xác minh. | Must |
| FR-AUTH-02 | Đăng nhập, đăng xuất và duy trì phiên an toàn. | Thông tin đúng tạo phiên; đăng xuất vô hiệu hóa phiên hiện tại. | Must |
| FR-AUTH-03 | Xác minh email và gửi lại thư xác minh. | Mã/liên kết có hạn; không dùng lại sau khi thành công. | Must |
| FR-AUTH-04 | Quên và đặt lại mật khẩu. | Liên kết một lần, có hạn; mật khẩu mới đạt chính sách. | Must |
| FR-AUTH-05 | Áp dụng quyền theo vai trò. | Truy cập trái quyền bị chặn và ghi nhận khi cần. | Must |
| FR-AUTH-06 | Quản lý hồ sơ và tùy chọn tài khoản. | Dữ liệu hợp lệ được lưu; trường nhạy cảm yêu cầu xác nhận. | Should |

Bảng tin, tìm kiếm và chi tiết

| Mã | Yêu cầu | Tiêu chí chấp nhận | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-EXP-01 | Trang bảng tin hiển thị bài Đang mở và chưa hết hạn. | Thẻ có tiêu đề, loại, đơn vị, hình thức, hạn và trạng thái. | Must |
| FR-EXP-02 | Tìm kiếm theo tiêu đề, đơn vị, mô tả và thẻ. | Kết quả phù hợp từ khóa; có trạng thái không có kết quả. | Must |
| FR-EXP-03 | Lọc theo loại, lĩnh vực, kỹ năng, địa điểm, hình thức, đối tượng và hạn. | Phối hợp nhiều bộ lọc; xóa từng hoặc tất cả bộ lọc. | Must |
| FR-EXP-04 | Sắp xếp theo mới nhất, gần hết hạn và mức phù hợp cơ bản. | Lựa chọn sắp xếp được phản ánh rõ. | Should |
| FR-EXP-05 | Trang chi tiết hiển thị toàn bộ dữ liệu công khai. | Nguồn, hạn, điều kiện và cách đăng ký dễ nhìn thấy. | Must |
| FR-EXP-06 | Nút Đăng ký điều hướng tới liên kết chính thức và ghi nhận lượt nhấp. | Mở liên kết an toàn; cảnh báo rời hệ thống. | Must |
| FR-EXP-07 | Sao chép liên kết hoặc chia sẻ. | Liên kết trỏ đúng bài và giữ trạng thái công khai. | Should |
| FR-EXP-08 | Phân trang hoặc tải thêm. | Không tải trùng; giữ bộ lọc khi quay lại từ chi tiết. | Must |

Cá nhân hóa, lưu và thông báo

| Mã | Yêu cầu | Tiêu chí chấp nhận | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-PER-01 | Sinh viên chọn loại cơ hội, lĩnh vực, kỹ năng và địa điểm quan tâm. | Có thể cập nhật; dùng cho bảng tin cá nhân hóa. | Should |
| FR-PER-02 | Lưu/bỏ lưu một cơ hội. | Mỗi người-cơ hội chỉ có một bản ghi; trạng thái cập nhật tức thời. | Must |
| FR-PER-03 | Trang Đã lưu hiển thị cơ hội theo trạng thái. | Phân biệt Đang mở/Hết hạn/Đã đóng; hỗ trợ bỏ lưu. | Must |
| FR-NOT-01 | Bật/tắt nhắc hạn cho cơ hội đã lưu. | Không gửi nếu đã tắt; không gửi lặp cùng mốc. | Must |
| FR-NOT-02 | Gửi nhắc trước hạn theo mốc cấu hình. | Chỉ gửi cho bài đang mở và người đã đồng ý. | Must |
| FR-NOT-03 | Quản lý kênh và loại thông báo. | Có thể tắt thông báo không bắt buộc; lưu cài đặt. | Must |
| FR-NOT-04 | Thông báo trong hệ thống có trạng thái đọc/chưa đọc. | Mở, đánh dấu một hoặc tất cả đã đọc. | Should |

Tạo và quản lý bài đăng

| Mã | Yêu cầu | Tiêu chí chấp nhận | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-POST-01 | Đối tác tạo bài ở trạng thái Nháp. | Bản nháp lưu được khi chưa đủ trường bắt buộc. | Must |
| FR-POST-02 | Biểu mẫu hỗ trợ các trường dữ liệu đã định nghĩa. | Kiểm tra ngày, URL, email và dữ liệu bắt buộc. | Must |
| FR-POST-03 | Người đăng xem trước bài theo giao diện công khai. | Xem trước không làm bài xuất hiện trên bảng tin. | Must |
| FR-POST-04 | Gửi bài đủ điều kiện sang Chờ duyệt. | Thiếu dữ liệu bị chặn và chỉ rõ trường cần sửa. | Must |
| FR-POST-05 | Đối tác xem danh sách bài và trạng thái xử lý. | Lọc theo trạng thái; xem ghi chú kiểm duyệt. | Must |
| FR-POST-06 | Sửa bài Nháp/Yêu cầu sửa và gửi lại. | Giữ lịch sử phiên bản; gửi lại tạo lần xem xét mới. | Must |
| FR-POST-07 | Yêu cầu đóng sớm bài đang mở. | Chuyển đóng theo quyền hoặc chờ kiểm duyệt theo chính sách. | Should |
| FR-POST-08 | Xem thống kê bài mình quản lý. | Chỉ thấy dữ liệu tổng hợp, không lộ danh tính sinh viên. | Should |

Kiểm duyệt và báo cáo

| Mã | Yêu cầu | Tiêu chí chấp nhận | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-MOD-01 | Hàng đợi hiển thị bài Chờ duyệt và ưu tiên bài gần hạn/bị báo cáo. | Có tìm kiếm, lọc nguồn, thời gian chờ và mức ưu tiên. | Must |
| FR-MOD-02 | Kiểm duyệt viên xem dữ liệu, nguồn và lịch sử phiên bản. | Có đủ thông tin để quyết định và mở liên kết nguồn. | Must |
| FR-MOD-03 | Duyệt, yêu cầu sửa hoặc từ chối. | Yêu cầu sửa/từ chối bắt buộc lý do; quyết định được ghi nhật ký. | Must |
| FR-MOD-04 | Tạm ẩn hoặc gỡ bài đang mở. | Bài ngừng công khai ngay; lý do và người thực hiện được lưu. | Must |
| FR-MOD-05 | Người dùng báo cáo bài theo lý do định sẵn và mô tả. | Một người không tạo báo cáo trùng đang mở cho cùng bài. | Must |
| FR-MOD-06 | Xử lý báo cáo: hợp lệ, không hợp lệ hoặc cần điều tra. | Trạng thái, ghi chú và hành động liên quan được lưu. | Must |
| FR-MOD-07 | Cảnh báo khả năng trùng bài. | Hiển thị ứng viên trùng để người duyệt quyết định; không tự xóa. | Should |

Vòng đời, quản trị và báo cáo

| Mã | Yêu cầu | Tiêu chí chấp nhận | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-LIFE-01 | Bài đã duyệt tự công khai tại thời điểm công bố. | Không công khai sớm; trạng thái chuyển có ghi thời gian. | Must |
| FR-LIFE-02 | Bài tự chuyển Hết hạn khi qua hạn đăng ký. | Không còn trong danh sách đang mở; vẫn truy cập lịch sử phù hợp. | Must |
| FR-LIFE-03 | Quản trị có thể mở lại bài sau khi kiểm tra hạn và nội dung. | Yêu cầu thời hạn mới; ghi phiên bản và nhật ký. | Should |
| FR-ADM-01 | Quản lý người dùng, trạng thái tài khoản và vai trò. | Mọi thay đổi quyền/khóa tài khoản được ghi nhật ký. | Must |
| FR-ADM-02 | Quản lý danh mục và thẻ. | Không xóa cứng danh mục đang được sử dụng; hỗ trợ ngừng kích hoạt. | Must |
| FR-ADM-03 | Xem nhật ký hoạt động quan trọng. | Lọc theo người, hành động, đối tượng và thời gian. | Must |
| FR-REP-01 | Dashboard chỉ số sử dụng và nội dung. | Có bộ lọc thời gian, loại cơ hội và đơn vị. | Should |
| FR-REP-02 | Xuất báo cáo tổng hợp. | CSV/XLSX áp dụng đúng bộ lọc và quyền dữ liệu. | Could |

3.6 Validation and Error States

| Tình huống | Hành vi mong đợi |
| --- | --- |
| Thiếu trường bắt buộc | Đánh dấu đúng trường, giữ dữ liệu đã nhập và không gửi duyệt. |
| Ngày/hạn không hợp lệ | Giải thích quan hệ ngày; không công khai khi hạn trước ngày công bố. |
| URL đăng ký không hợp lệ | Yêu cầu URL đúng định dạng; cảnh báo nguồn không an toàn. |
| Không có kết quả tìm kiếm | Thông báo rõ, gợi ý bỏ bộ lọc hoặc đổi từ khóa. |
| Không đủ quyền | Từ chối truy cập, không lộ dữ liệu và hướng về trang hợp lệ. |
| Mạng hoặc máy chủ lỗi | Giữ dữ liệu biểu mẫu khi có thể; cho phép thử lại và tránh tạo bản ghi trùng. |
| Bài vừa hết hạn/đóng | Thông báo trạng thái mới; vô hiệu hóa đăng ký; gợi ý cơ hội liên quan. |

4. Non-Functional Requirements

| Mã | Thuộc tính | Yêu cầu đo lường | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 | Hiệu năng | 95% yêu cầu xem danh sách/chi tiết phản hồi tối đa 3 giây. | Must |
| NFR-PERF-02 | Hiệu năng | Tìm kiếm và lọc phản hồi tối đa 3 giây với dữ liệu MVP. | Must |
| NFR-AVL-01 | Sẵn sàng | Uptime hàng tháng tối thiểu 99,5%, không tính bảo trì đã thông báo. | Should |
| NFR-SCALE-01 | Mở rộng | Kiến trúc cho phép tăng người dùng và bài đăng mà không viết lại luồng cốt lõi. | Should |
| NFR-SEC-01 | Bảo mật | Mọi kết nối dùng HTTPS; mật khẩu băm phù hợp; bí mật không lưu trong mã nguồn. | Must |
| NFR-SEC-02 | Bảo mật | Kiểm soát truy cập phía máy chủ theo vai trò; quyền tối thiểu. | Must |
| NFR-SEC-03 | Bảo mật | Giới hạn tốc độ cho đăng nhập, đặt lại mật khẩu và thao tác dễ bị lạm dụng. | Must |
| NFR-SEC-04 | Bảo mật | Kiểm tra đầu vào/đầu ra để giảm injection, XSS, CSRF và tải tệp không an toàn. | Must |
| NFR-PRIV-01 | Riêng tư | Thu thập dữ liệu tối thiểu; có thông báo mục đích và đồng ý thông báo marketing. | Must |
| NFR-PRIV-02 | Riêng tư | Người dùng có thể yêu cầu xem, sửa hoặc xóa dữ liệu theo chính sách. | Should |
| NFR-A11Y-01 | Tiếp cận | Luồng chính hướng tới WCAG 2.1 AA: bàn phím, tương phản, nhãn, lỗi. | Should |
| NFR-UX-01 | Khả dụng | Responsive từ 360px; chức năng cốt lõi dùng được trên desktop và mobile web. | Must |
| NFR-COMP-01 | Tương thích | Hỗ trợ hai phiên bản gần nhất của Chrome, Edge, Firefox và Safari. | Should |
| NFR-REL-01 | Tin cậy | Gửi bài, lưu và duyệt có tính idempotent khi người dùng thử lại. | Must |
| NFR-BACKUP-01 | Khôi phục | Sao lưu định kỳ; RPO tối đa 24 giờ và RTO tối đa 8 giờ cho MVP. | Should |
| NFR-AUD-01 | Kiểm toán | Nhật ký quản trị/kiểm duyệt lưu tối thiểu 12 tháng hoặc theo chính sách. | Must |
| NFR-OBS-01 | Giám sát | Theo dõi lỗi, độ trễ, tỷ lệ thất bại và cảnh báo sự cố quan trọng. | Must |
| NFR-MAIN-01 | Bảo trì | Cấu hình danh mục, mốc nhắc hạn và nội dung hệ thống không cần triển khai lại. | Should |

5. Data Model, Roadmap and Traceability

5.1 Conceptual Data Model

| Thực thể | Mục đích | Quan hệ chính |
| --- | --- | --- |
| User | Tài khoản và trạng thái người dùng. | Có vai trò, hồ sơ, tùy chọn, bài lưu và thông báo. |
| Organization | Đơn vị đăng cơ hội. | Có thành viên và nhiều Opportunity. |
| Opportunity | Nội dung cơ hội chuẩn hóa. | Thuộc loại, đơn vị; có thẻ, phiên bản, lượt tương tác và báo cáo. |
| OpportunityVersion | Lịch sử thay đổi bài. | Thuộc Opportunity; ghi người sửa và thời gian. |
| Category/Tag/Skill | Danh mục phân loại và lọc. | Liên kết nhiều-nhiều với Opportunity khi phù hợp. |
| SavedOpportunity | Quan hệ sinh viên lưu cơ hội. | Duy nhất theo User + Opportunity. |
| Notification | Thông báo đến người dùng. | Thuộc User; có loại, kênh, trạng thái đọc/gửi. |
| ModerationDecision | Quyết định kiểm duyệt. | Thuộc Opportunity và người kiểm duyệt. |
| Report | Báo cáo nội dung từ người dùng. | Thuộc Opportunity; có lý do và trạng thái xử lý. |
| AuditLog | Dấu vết hành động quan trọng. | Ghi tác nhân, hành động, đối tượng và thời điểm. |

5.2 Proposed Delivery Phases

| Giai đoạn | Phạm vi | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 - Nền tảng | Xác thực, vai trò, danh mục, tạo bài, kiểm duyệt và vòng đời. | Có dữ liệu đã duyệt để vận hành nội bộ. |
| Phase 2 - Trải nghiệm sinh viên | Bảng tin, tìm kiếm, lọc, chi tiết, lưu và liên kết đăng ký. | Sinh viên khám phá và lưu cơ hội. |
| Phase 3 - Thông báo & chất lượng | Nhắc hạn, báo cáo vi phạm, phát hiện trùng và kiểm tra liên kết. | Giảm bỏ lỡ hạn và tăng chất lượng nội dung. |
| Phase 4 - Đo lường | Dashboard, thống kê đối tác, xuất báo cáo và tối ưu KPI. | Đo lường được mức tiếp cận và hiệu quả. |

5.3 Definition of Done

Có thiết kế và nội dung cho trạng thái bình thường, trống, tải, lỗi và không đủ quyền.

Triển khai kiểm tra quyền và validation ở phía máy chủ.

Có kiểm thử cho luồng chính và các trường hợp biên quan trọng.

Đạt tiêu chí chấp nhận, không còn lỗi nghiêm trọng đang mở.

Có log/đo lường cần thiết nhưng không thu thập dữ liệu cá nhân vượt phạm vi.

Đã kiểm tra responsive, bàn phím và khả năng đọc của thông báo lỗi.

Tài liệu sử dụng/vận hành liên quan đã được cập nhật.

5.4 BRD to PRD Traceability

| Yêu cầu BRD | Năng lực PRD | Nhóm yêu cầu chức năng |
| --- | --- | --- |
| BR-01 đến BR-05 | CAP-01 | FR-EXP-* |
| BR-06 | CAP-02 | FR-AUTH-*, FR-PER-* |
| BR-07, BR-11 | CAP-02, CAP-03 | FR-PER-*, FR-NOT-* |
| BR-08 | CAP-04 | FR-POST-* |
| BR-09, BR-12 | CAP-05 | FR-MOD-* |
| BR-10 | CAP-06 | FR-LIFE-* |
| BR-13 | CAP-08 | FR-REP-* |
| BR-14, BR-15 | CAP-07 | FR-ADM-* |

6. Open Questions and Approval

| Mã | Nội dung cần chốt | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| OQ-01 | Dùng SSO/email trường hay tài khoản độc lập? | Luồng đăng nhập, xác minh và quản trị tài khoản. |
| OQ-02 | Đối tác tự đăng ký hay do quản trị mời/tạo? | Xác minh tổ chức và chống giả mạo. |
| OQ-03 | Mốc nhắc hạn mặc định là bao nhiêu ngày? | Lịch gửi và trải nghiệm thông báo. |
| OQ-04 | Có hiển thị lịch sử bài đã hết hạn cho khách không? | SEO, lưu trữ và quyền xem. |
| OQ-05 | Ngôn ngữ MVP chỉ tiếng Việt hay song ngữ? | Thiết kế nội dung và cấu trúc dữ liệu. |
| OQ-06 | Thời hạn lưu nhật ký và dữ liệu tài khoản là bao lâu? | Chi phí lưu trữ, tuân thủ và chức năng xóa. |
| OQ-07 | KPI chính thức sau thử nghiệm là gì? | Dashboard và tiêu chí đánh giá phát hành. |

6.1 Approval

| Vai trò | Họ và tên | Ngày | Xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Owner |  |  |  |
| Đại diện nhà trường/Phòng CTSV |  |  |  |
| Product Owner |  |  |  |
| Business Analyst |  |  |  |
| UX/UI Lead |  |  |  |
| Technical Lead |  |  |  |
| QA Lead |  |  |  |